**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

Nhóm 19 - Thành viên nhóm

1. Nguyễn Đỗ Xuân Trường (Nhóm trưởng)

2. Lê Mẫn Nghi

3. Nguyễn Ngọc Hồng Minh

*Tên ứng dụng:* **QUẢN LÝ ĐẶT BÀN TRONG NHÀ HÀNG**

Thời gian thực hiện: Từ 12/08/20124 đến 17/11/2024 (14 tuần)

**Kế hoạch chi tiết**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** | ***Ghi chú*** |
| **Tuần 01**  (Từ: 12/08/2024  Đến: 18/08/2024) | Lập nhóm | Cả nhóm |  |
| Phân công vai trò |  |
| Nhận đề tài |  |
| Làm nhật ký thực hiện công việc |  |
| Lập kế hoạch thực hiện cho đề tài |  |
| **Tuần 02**  (Từ: 19/08/2024  Đến: 25/08/2024) | Lập bảng câu hỏi để khảo sát yêu cầu ứng dụng | Cả nhóm |  |
| Tiến hành khảo sát |  |
| Xác định phạm vi đề tài, đối tượng sử dụng |  |
| Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng từ kết quả của khảo sát | Nghi, Trường |  |
| Xác định quy trình nghiệp vụ, quy tắc nghiệp vụ | Minh |  |
| **Tuần 03**  (Từ: 26/08/2024  Đến: 01/09/2024) | Viết đặc tả usecase và mô tả hệ thống | Cả nhóm |  |
| Vẽ sơ đồ use case |  |
| Vẽ sơ đồ Activity và Sequence Diagram |  |
| Viết tài liệu SRS |  |
| **Tuần 04**  (Từ: 02/09/2024  Đến: 08/09/2024) | Thiết kế sơ đồ lớp | Cả nhóm |  |
| Thiết kế sơ đồ quan hệ |
| Xây dựng cơ sở dữ liệu trong SQL Server |
| **Tuần 05**  (Từ: 09/09/2024  Đến: 15/09/2018) | Viết tài liệu OOAD và ScreenFlow | Cả nhóm |  |
| Thiết kế giao diện trên figma |
| Vẽ sitemap |
| Tiến hành code giao diện |
| **Tuần 06**  (Từ: 16/09/2024  Đến: 22/09/2024) | Tiến hành code | Cả nhóm |  |
| **Tuần 07**  (Từ: 23/09/2024  Đến: 29/09/2024) | Tiến hành code và kiểm thử | Cả nhóm |  |
| **Tuần 08**  (Từ: 30/09/2024  Đến: 06/10/2024) | Tiến hành code và kiểm thử | Cả nhóm |  |
| **Tuần 09**  (Từ: 07/10/2024  Đến: 13/10/2024) | Tiến hành code và kiểm thử | Cả nhóm |  |
| Viết các tài liệu báo cáo liên quan |
| **Tuần 10**  (Từ: 14/10/2024  Đến: 20/10/2024) | Tiến hành coding và kiểm thử | Cả nhóm |  |
| Hoàn thiện ứng dụng được 70% |
| Hoàn thiện tài liệu báo cáo |
| **Tuần 11**  (Từ: 21/10/2024  Đến: 27/10/2024) | Tiến hành coding và kiểm thử | Cả nhóm |  |
| **Tuần 12**  (Từ: 28/10/2024  Đến: 03/11/2024) | Tiến hành coding và kiểm thử | Cả nhóm |  |
| **Tuần 13**  (Từ: 04/11/2024  Đến: 10/11/2024) | Thu thập tư liệu cho powerpoint báo cáo | Cả nhóm |  |
| Thuyết trình thử | Nghi |  |
| Chỉnh sửa ứng dụng (nếu có) | Cả nhóm |  |
| **Tuần 14**  (Từ: 11/11/2024  Đến: 17/11/2024) | Hoàn thiện ppt báo cáo | Nghi |  |
| Hoàn thiện tài liệu báo cáo | Minh, Trường |  |

Link nhật ký:

<https://docs.google.com/document/d/1W0l9WN3jQaEE-5nUrw4gXdIF0w7UBV3HAIOCuJkRgSg/edit>